##### ПРОТОКОЛ  №169

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 14 декабря 2018 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 14.12.2018 23:00.

Дата составления протокола: 17 декабря 2018 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Шувалов Владимир Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Гриценко Игорь Иванович

Эдиев Хасан Багаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

- О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

- Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

4. Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

Решение:

- Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации  инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

- Отметить невыполнение по итогам III квартала 2018 года 59 контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по девяти объектам схемы выдачи мощности Грозненской ТЭС.

- Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры и обеспечить в 4 квартале 2018 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов скорректированной Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», проинформировать о них на очередном заседании Совета директоров Общества по данному вопросу и обеспечить исполнение обязательств по технологическому присоединению Грозненской ТЭС в установленные сроки.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

Решение:

1.	Утвердить план-график мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2.	Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3.	Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Чеченэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4.	Принять к сведению отчет по исполнению АО «Чеченэнерго» графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»:  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации  инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.*

Приложение №4 - План-график мероприятий АО «Чеченэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.*

Приложение №5 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018.*

Приложение №6 - Отчет о проведенной работе АО «Чеченэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года.*

Приложение №7 - Отчет по исполнению АО «Чеченэнерго» графика погашения в 2018 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по состоянию на 01.10.2018.*

Приложение №8 - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. *

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров         				          Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь						          Т.М. Гасюкова

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»